COMPTE-RENDU 															Ville de Sucy-en-Brie

CONSEIL DE QUARTIER « GARE »

Mardi 17 novembre 2015

Membres du Conseil de quartier

Ville de Sucy-en-Brie :

Luc BOURCIER : Président

Jean-Daniel AMSLER : Co-président

Administration : Christophe ABRAHAM (DGAS – Direction de l’Aménagement, de l’Education et du Développement Durable) – Nathalie BARISIEN (secrétaire de séance)

Collège des habitants

Présents : R. GOURCY, V. GALTIE’, F. LHEMERY, JP. LIBLIN, N. ROUSSEL, C. VANDON, J. BONNEVAUX, B. BRETTE-DAUCHEZ

Absents excusés : S. FONTAINE, E. DELAPORTE, M. DEBUISSON, F. GIBIER, M. ROUCHY

Collège des institutionnels

Présent : M. MENDIELA

Absent excusé : J. PETIT

Invité

Laurence WESTPHAL : Maire adjoint en charge de l’Aménagement et de l’Environnement

Anne-Marie BOURDINAUD : Conseiller municipal en charge de la Mobilité urbaine et Numérique

Un représentant de SADEV 94 (Mr CORVAJA) pour le point sur l’aménagement du centre-ville

Ordre du jour du conseil :

- Approbation du compte-rendu du Conseil de quartier du 23 juin 2015

- Réaménagement du centre-ville

- Projet de résidence pour jeunes actifs et mini-crèche rue de Villeneuve

- Problématique du stationnement des riverains : pistes possibles ?

- Point sur le développement d’Autolib

- Questions diverses

Monsieur Bourcier, Président du Conseil de quartier, ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et procède à la signature de la charte de fonctionnement (suite).

| POINTS EVOQUES | CONTENU DES DEBATS | SUITES / DECISIONS / SUGGESTIONS |
| --- | --- | --- |
| Approbation du compte rendu du Conseil de quartier du 23 juin 2015 Luc BOURCIER | Approbation du compte-rendu de la séance du 23 juin 2015. |  |
| Réaménagement du centre-ville Luca CORVAJA – SADEV 94 | Présentation du projet de réaménagement du centre-ville en indiquant que la municipalité, après avoir lancé une consultation d’opérateurs pour la réalisation d’études, a confié cette mission à la société SADEV 94, société d’économie mixte spécialisée dans l’aménagement public, qui travaille avec de nombreuses collectivités du Val-de-Marne pour l’aménagement de centre-ville. SADEV 94 a pour mission d’apporter un diagnostic et de partager les éléments de ce diagnostic avec la Ville. Le Conseil municipal du 29 juin 2015 a fixé la méthode de travail et de concertation autour du projet. Cette démarche est présentée à chaque Conseil de quartier. Par ailleurs, une concertation est menée avec un groupe de travail composé d’habitants ainsi qu’avec les commerçants et les professions libérales. Une « balade urbaine » sera également organisée, ainsi qu’une réunion publique, d’ici le printemps 2016. Il s’agit donc aujourd’hui, en partenariat avec SADEV 94, de poser les étapes suivantes : 1ère phase : état des lieux, diagnostic ; 2ème phase : présentation des différents scénarios d’aménagement du centre-ville. Les objectifs du projet - Créer un véritable centre-ville en réaménageant les espaces publics, - Mettre en valeur les espaces emblématiques du centre-ville (équipements culturels, administratifs, bâtiments remarquables), - Créer une continuité urbaine entre le bourg, le Château et le marché, - Faciliter les conditions de circulation et de stationnement, - Développer une offre immobilière propice au développement des commerces de proximité (en renfort du marché), - Développer une offre de logements diversifiée et qualitative sur le centre-ville. Le périmètre du projet (7 hectares) Les limites du périmètre sont : une partie de l’avenue Georges Pompidou (dans la continuité du groupe scolaire de la Cité verte et des nouveaux logements), une partie de l’avenue Winston Churchill (tronçon dédié à la circulation automobile très passager, dont la liaison piétonne ne se fait pas avec le marché), le Château de Sucy et ses esplanades avant et arrière, la rue Maurice Berteaux dans le sens descendant, la Poste, le marché du centre jusqu’au Clos de Pacy, en remontant l’espace Jean-Marie Poirier jusqu’au Château Montaleau, la rue Pierre Sémard dans le sens montant, la Médiathèque et le centre-ville. Les principales problématiques à résoudre - Une liaison piétonne complexe, - Une lisibilité décousue, - L’avenue Winston Churchill dédiée à la circulation automobile, - Le marché, espace moteur et central, très actif et de qualité, mais sous exploité (fonctionnant deux matinées/semaine), et un manque d’activité et d’animation le reste de la semaine, - L’absence de liaison naturelle et de cheminements d’une zone à l’autre (espaces distendus entre eux). L’historique et le calendrier du projet - 2011 : élaboration du PLU et mise en compatibilité, - Mars 2014 : réaménagement du centre-ville annoncé comme objectif de mandat, - Décembre 2014 : lancement d’une consultation d’opérateurs en vue de désigner celui qui sera chargé de la réalisation des études préalables, - Février 2015 : désignation comme opérateur chargé de la réalisation des études préalables, d’un groupement piloté par SADEV 94. - Février 2015 : lancement de l’étude de diagnostic (d’une durée de 12 mois), - Juin 2015 : délibération du Conseil municipal définissant les modalités de la concertation, - 4ème trimestre 2015 : élaboration de plusieurs scénarios d’aménagement et proposition à la Ville, - 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 : réunions avec les commerçants, consultation des Conseils de quartier, réunion publique, exposition publique, journal municipal, - Début 2016 : après concertation, choix d’un scénario, fin des études techniques et bilan financier, - Février 2016 : étude d’impact et mise à disposition du public, - Mars 2016 : création de la ZAC et lancement de la consultation pour désigner un aménageur en charge de réaliser les travaux, - 2017 : démarrage des travaux, - 2019/2020 : livraison des premiers éléments d’équipement et des premières constructions. DIAGNOSTIC « ETUDES DES SOLS ET ESPACES PUBLICS » Avant l’été, des études de sols et des recherches de pollutions éventuelles ont été lancées sur la totalité de la zone. Elles n’ont rien décelé. Un relevé précis a conjointement été réalisé sur la topographie des sites existants. Ce relevé fait ressortir les points à améliorer, en particulier au niveau du château et de son esplanade avant et arrière : absence de mise en valeur, espaces publics mal définis, usage mal défini, stationnement au droit du Château pas organisé… L’espace doit donc être remis en scène pour que le Château retrouve sa place avec une esplanade piétonne et paysagère (devant) et du stationnement organisé et matérialisé (sur l’esplanade arrière). L’existence des puits de géothermie sur l’esplanade arrière est une forte contrainte à prendre en considération. Préconisations - Remettre en scène la façade arrière du Château dans un espace public avec une terrasse organisée, - Revoir les abords du parking arrière du Château, - Réorganiser la zone de stationnement et la zone de cheminement. La liaison entre le Château et les écoles ne se fait pas (obligeant de nombreux Sucyciens à prendre leur véhicule). Contrainte : la gestion de la pente du terrain On constate des pentes à plus de 6%, notamment vers le marché, et une altimétrie très variée entre l’esplanade avant et arrière du Château. L’arc de cercle entre la Cité verte, le marché jusqu’à l’espace Jean-Marie Poirier, est à niveau sur le coteau mais pas en pente. DIAGNOSTIC « LIAISONS URBAINES » Les objectifs sont de : - Connecter ou reconnecter les espaces publics et les bâtiments publics (château, médiathèque, espace Jean-Marie Poirier, écoles…) qui « vivent chacun dans leur coin », et ainsi de les mettre en valeur, - Compléter le tissu urbain sur les espaces non bâtis : liaison vieux bourg-futur centre-ville, construction à bâtir au droit de l’entrée de la rue du Moutier et la rue Maurice Berteaux en respectant la réglementation, développement de la volumétrie de bâtiments avec l’existant du vieux Sucy, - Renforcer la centralité autour du marché qui fonctionne bien malgré son isolement et sa liaison inexistante avec le centre-ville. Ce marché possède des commerçants de qualité et représente une forte attractivité. Il peut être un vecteur de développement du commerce alentour, de vie autour de son espace, à condition de le mettre en valeur en reconstituant autour de lui des espaces publics accessibles toute la semaine. DIAGNOSTIC « CIRCULATION ET STATIONNEMENT » Une étude a été menée sur la circulation et le stationnement par comptage des véhicules en semaine et aux heures de pointe du matin et du soir. Il en ressort les éléments suivants : Circulation heures de pointe du matin : très gros flux en descendant l’avenue Winston Churchill pour rejoindre les connections autoroutières ou la gare, peu de flux sur la rue Maurice Berteaux, flux important sur la rue du Temple en direction des Villes d’Ormesson et Chennevières. Circulation heures de pointe du soir : gros flux retour rue du Temple et sur la rue Maurice Berteaux (dus en partie aux horaires de sortie des écoles). Gros flux également sur l’avenue Winston Churchill dans le sens descendant. Constat sur l’étude de circulation Gros flux sur l’avenue Winston Churchill le matin comme le soir. Pas de liaison piétonne entre la mairie, le Château et le centre-ville, peu de traversées piétonnes qui ne sont ni naturelles ni confortables. L’esplanade entre la Place du Village et l’esplanade du Château n’est pas adaptée et peu propice à une traversée piétonne. Constat sur l’étude de stationnement - Un stationnement mal organisé mais présent, - Un stationnement ventouse représentant seulement 2% du stationnement, - Un stationnement nocturne très faible puisqu’il représente 17% du stationnement, - Et 50% du stationnement non occupé toute la journée. - Un parking de la Place du Village sous utilisé en raison d’une signalétique peu visible. Sur l’esplanade de l’espace Jean-Marie Poirier et sur le Château, il existe un potentiel de 50 à 65 places mais le stationnement n’étant pas matérialisé, son usage est mal défini. Il pourrait être réorganisé en rationalisant les espaces. DIAGNOSTIC « COMMERCE » Ce diagnostic est effectué sur le commerce existant dans le centre de Sucy et élargi dans le centre ancien jusqu’à la Place du Village. Il est réalisé par un bureau d’étude spécialisé dans le commerce via des rencontres avec l’élu en charge du commerce, le directeur du groupe Monoprix, le gérant du marché, le groupe La Poste… Pour compléter l’étude, une rencontre avec les commerçants est programmée dans les prochaines semaines. Les points forts - Une densité impressionnante en équipements publics et culturels, générateurs de flux piétons et automobiles, flux nécessaire au dynamisme du commerce, - Un marché attractif et qualitatif renforcé par le Monoprix, véritable locomotive au sein du périmètre, - Des habitants très attachés à leur ville, une population assez jeune, un pouvoir d’achat important avec un revenu supérieur à la moyenne du département. Les points faibles - Problèmes d’offres avec un manque de commerces de bouche et de commerces de proximité (restaurant haut de gamme, commerces orientés sur le shopping…), - Offre immobilière inadaptée à la création de commerces (surfaces inadaptées), - Absence de continuité commerciale reliant les secteurs commerciaux. Les objectifs - Relier les secteurs pour connecter les commerces existants avec le bourg ancien, - « Raccrocher » les « locomotives » Monoprix, le marché et le bourg ancien, - Adapter les locaux, - Créer une masse critique commerciale pour faire venir de nouveaux commerces, - Créer un véritable centre-ville commerçant. La présentation de l’étude de la SADEV 94 est plutôt bien accueillie par les membres du Conseil. Monsieur Mendiela souhaite qu’une étude de même qualité soit faite sur le secteur de la gare et ajoute que la réussite du projet devra tenir compte de la réorganisation du cheminement, d’un nouveau plan de circulation, de la création d’aménagements, de commerces et logements qualitatifs tout en préservant les commerces de proximité. Madame Bourdinaud indique qu’un point sur le secteur gare est prévu à l’ordre du jour de cette séance. |  |
| Projet de résidence pour jeunes actifs et mini-crèche rue de Villeneuve Christophe ABRAHAM | La résidence pour jeunes actifs et étudiants sera construite en lieu et place du garage Renault, rue de Villeneuve. On entend par jeune actif, un jeune de moins de 26 ans en formation sous contrat d’apprentissage. Le projet a été déposé par le promoteur Nexity associé au bailleur France habitation. Cette résidence sera composée de 130/140 logements, d’une mini-crèche en rez-de-chaussée de 10 berceaux et d’un local de type médical. La crèche s’adresse à tous et sera équipée d’un système de dépose sur la partie arrière. Ces logements sont labellisés sociaux avec un personnel accompagnant en charge du gardiennage et de la sécurité. Environ 10 logements seront réservés à des parents monoparentaux isolés (jeunes femmes de moins de 26 ans). Un stationnement est également prévu. Calendrier : - Délivrance du permis de construire : printemps/été 2016 - Démarrage des travaux : fin d’année 2016 - Livraison : 2017 En ce qui concerne le projet DIAGONALE rue Montaleau, le permis de construire n’est pas encore délivré en raison de problèmes liés au raccordement au transformateur. Des solutions techniques devraient être trouvées dans les prochaines semaines. Ce projet prévoit deux cellules commerciales en rez-de-chaussée. La livraison de cette opération devrait être plus rapide que celle de la rue de Villeneuve. |  |
| Problématique du stationnement des riverains Anne-Marie BOURDINAUD Jean-Daniel AMSLER | Le cabinet INDDIGO a été retenu pour le lancement de l’étude sur le réaménagement du secteur Gare. Cette étude sera menée en concertation avec SADEV 94. Une première réunion de travail sur le diagnostic s’est tenue avec les partenaires concernés par ce projet (environnement, stationnement, sécurité, circulation douce, piétons, réaménagement gare). Calendrier de l’étude : - Courant décembre 2015 – Enquête de rotation sur le stationnement - Janvier/février 2016 – Rendu du diagnostic - Février/avril 2016 – Proposition de scénarii d’aménagement - Mai/juin 2016 – Développement du scénario retenu - Juin/septembre 2016 - Formalisation du contrat de pôle puis réunion publique - Début 2017 - Présentation du dossier au Stif pour validation Prise en charge à 75 % du montant des travaux par le STIF. En attente de la rénovation de la zone et concernant la problématique du stationnement, la Ville a demandé un renforcement des contrôles de police sur le stationnement et une verbalisation accrue. Il est toutefois signalé que le parking de la gare propose aujourd’hui des conditions de stationnement intéressantes (une heure gratuite) pour favoriser les achats chez les commerçants du secteur. Plusieurs membres du Conseil indiquent toutefois que ce parking n’est pas pratique pour faire ses courses et que les zones Orange dédiées au stationnement minute ne sont pas respectées. Il est demandé de renforcer la verbalisation et le passage de la Police municipale, d’augmenter le coût des amendes qui n’est pas dissuasif. |  |
| Point sur le développement d’Autolib Christophe ABRAHAM | Autolib’ est un service public d’auto partage (sans retour obligatoire du véhicule au point de départ). C’est un syndicat mixte constitué de 82 communes de l’Ile-de-France, de plus de 880 stations et d’une flotte d’environ 3000 bluecar électriques. Lancement du projet sur Sucy : - Adhésion au syndicat mixte Autolib’Metropole par délibération du Conseil municipal du 29 juin 2015, - Signature de la convention de déploiement, du financement et de l’exploitation du service public d’Autolib à Sucy le 20 octobre 2015. Trois stations ont été retenues sur trois quartiers dynamiques et chaque station est composée de 6 places de stationnement : - La Gare sur la contre allée face aux commerces - Le centre-ville, au niveau de la mairie - Le Fort, au niveau du centre commercial Une borne de rechargement pour les véhicules électriques des particuliers est également prévue à la gare (payant). Il n’est pas exclu d’implanter une quatrième station dans le quartier des Bruyères. Concernant la participation financière, le coût s’élève à 60 000 € par station avec un étalement du coût sur 2 à 3 ans. Les recettes de fonctionnement s’élève à 750 € par place et par an. Mise en place d’Autolib’ : printemps/été 2016. Des membres du Conseil indiquent que l’emplacement retenu pour la gare pourrait poser problème en raison d’un manque de places de stationnement « classiques » face aux commerces et qu’il serait préférable d’implanter la station à la sortie immédiate de la gare RER, au niveau des emplacements réservés aux taxis. Ils craignent par ailleurs que les 6 places Autolib’ soient vides en journée. Des membres du Conseil précisent que selon eux, le service Autolib devrait être mis en place au moment des travaux de rénovation du secteur et demandent si les commerçants ont été concertés sur ce projet. Mr Abraham répond que ce projet va rentrer en phase d’étude pour analyser notamment les contraintes ; les emplacements pourront être repensés si nécessaire. |  |
| Questions diverses Luc BOURCIER J. Daniel AMSLER A. Marie BOURDINAUD | Trois remarques sont évoquées par des membres du Conseil : - L’accroissement du nombre de poteaux électriques rue de Villeneuve, - Les excès de vitesse constatés avenue du Piple, rue du Clos de ville, quartier du Feu, - Les refus de priorité à droite avenue de Brévannes dans le sens remontant. Il est préconisé de : - renforcer la signalisation, - revoir la limitation de vitesse sur certaines portions de l’avenue du Piple, - revoir la possibilité de passage piétons rue de Brévannes/avenue du Piple, - réétudier la mise en place de ralentisseurs et /ou de plateaux surélevés, - reconsidérer l’éclairage public autour de la gare pour garantir la sécurité. « Ville vigilante » : Il est demandé un point sur la mise en place du dispositif. Mr Bourcier indique que le Préfet a opéré quelques ajustements sur la Convention proposée par la Ville et celle-ci devrait être signée d’ici la fin de l’année. Entretien et nettoyage quartier de la Gare : Il est signalé des problèmes de propreté autour de la gare et dans le quartier en général : certains trottoirs sont mal entretenus et en mauvais état, notamment rue Montaleau. Paradoxalement, la balayeuse de la Ville passe quotidiennement nettoyer la voirie même lorsque cela n’est pas utile. Il est demandé d’améliorer l’entretien, le nettoyage, le ramassage des feuilles et d’envisager la dératisation aux abords de la gare. Boulevard de Verdun : Il est mentionné l’état de détérioration des trottoirs, le manque d’éclairage, les arbres d’alignement vieillissants. Un membre du Conseil propose qu’un engagement citoyen soit lancé pour l’entretien, le ramassage des feuilles ainsi que pour l’élagage des arbres ou feuillages dépassant sur la voie publique devant chaque propriété. Il demande la rénovation du Boulevard. Métropole du Grand Paris : Le Val-de-Marne est divisé en trois territoires rattachés à la Métropole (T10, T11 et T12). Le Conseil municipal extraordinaire du 15 octobre dernier a désapprouvé le projet de décret fixant le périmètre et le siège de l’établissement public territorial proposé par le Préfet de Région Ile-de-France, d’une part du fait que ce périmètre n’intégrait pas la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, d’autre part du fait que les villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ont fait connaître leur refus d’intégrer le Territoire 11. Le Conseil municipal a donc demandé la révision de la composition du T11 en tenant compte de la volonté exprimée par les 12 communes sur 16 rattachées au territoire, dans une délibération transmise au Conseil d’Etat. A ce jour, les Villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ont bien été retirées du T11 et rattachées au T12 mais il n’en est rien de la Ville de Saint-Maur, toujours rattachée au T10. Le décret définitif fixant le périmètre du T11 devrait paraître courant décembre. La Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne disparaîtra au 1er janvier 2016 pour faire place à l’Etablissement public territorial (EPT) dénommé T11 avec pour conséquence le transfert de toutes ses compétences et l’octroi à l’EPT de nouvelles attributions en matière d’aménagement, de logement ou de gestion de l’eau. Budget 2016 – Orientations : Madame le Maire a évoqué l’idée de faire partager les grandes orientations budgétaires lors d’une réunion commune avec l’ensemble des Conseils de quartier au premier trimestre 2016. Utilité de la brigade équestre sur le secteur Gare : Mr Amsler confirme l’utilité de cette brigade notamment en zones pavillonnaires car elle permet de surveiller les secteurs de manière plus appropriée. |  |
|  | Le Président remercie les participants et lève la séance. | Prochain Conseil de quartier : février 2016. Sujets à inscrire : Point avancement projet de la rue de Villeneuve et de la rue Montaleau ; |